SISTEMA DE SUPERMERCADO

Documento Final Pré-Desenvolvimento
Atualizado com Ajustes Técnicos Críticos

Nome do sistema: A DEFINIR
Versão do documento: 2.0
Objetivo: preparar o início seguro do desenvolvimento do MVP

Este documento substitui o arquivo anterior: documento_final_pre_desenvolvimento_supermercado.docx

# 1. Objetivo deste documento

Este documento reúne as decisões finais antes do início do desenvolvimento do sistema de supermercado, incorporando ajustes técnicos críticos identificados após a primeira revisão do projeto. Ele serve como documento de referência para arquitetura, banco de dados, regras de negócio, MVP, segurança operacional e pontos obrigatórios para evitar problemas reais em produção.

O foco principal é garantir que o sistema nasça preparado para operação real de supermercado, considerando PDV, estoque compartilhado, marketplace, produtos pesáveis, alterações em massa, histórico financeiro e auditoria.

# 2. Qual documento antigo deve ser trocado por este?

Este arquivo atualizado deve substituir o documento:

documento_final_pre_desenvolvimento_supermercado.docx

Os outros documentos podem ser mantidos como materiais complementares:

documento_sistema_supermercado.docx - visão geral ampla do sistema completo.

especificacoes_sistema_supermercado.docx - especificações gerais, módulos e regras macro.

mvp_banco_backlog_sistema_supermercado.docx - base inicial de MVP, banco e backlog.

Este documento é a versão final e mais atualizada para orientar o início do desenvolvimento. Caso haja conflito entre este documento e os anteriores, este documento atualizado deve prevalecer.

# 3. Decisões finais para início do desenvolvimento

| Item | Decisão | Observação |
| --- | --- | --- |
| Nome do sistema | A definir | O nome comercial será escolhido depois. |
| MVP inicial | Sistema interno completo básico | Começar por produtos, estoque, PDV, caixa e relatórios. |
| Marketplace | Fase posterior | A arquitetura já deve prever integração futura. |
| Fiscal completo | Fase posterior | NFC-e, NF-e, TEF e balança ficam para etapa futura. |
| Stack recomendada | Python, Django e PostgreSQL | Django Templates + Bootstrap no início. |
| Controle de estoque | Transacional e com travas | Uso obrigatório de select_for_update em baixas e reservas. |
| Produtos pesáveis | DecimalField | Quantidade com 3 casas decimais. |
| Exclusões | Soft delete | Usar is_active e, quando necessário, deleted_at. |

# 4. MVP versão 1

O MVP deve entregar o núcleo operacional do supermercado antes de avançar para marketplace, fiscal completo e integrações complexas.

Login, usuários e permissões básicas.

Cadastro de empresa/filial.

Cadastro de produtos, categorias, marcas e unidades.

Cadastro de clientes e fornecedores.

Controle de estoque com movimentações.

Entrada, saída, ajuste e inventário simples.

Alteração de preços individual e em massa.

PDV web com carrinho, leitura por código de barras e formas de pagamento.

Abertura, sangria, suprimento e fechamento de caixa.

Relatórios básicos de vendas, estoque e caixa.

Auditoria de ações críticas.

# 5. Ajustes técnicos críticos obrigatórios

## 5.1. Concorrência e Race Conditions no estoque

Problema: PDV e marketplace podem tentar vender o mesmo produto ao mesmo tempo. Se houver apenas uma unidade disponível, duas operações simultâneas podem gerar estoque negativo ou venda duplicada.

Regra técnica obrigatória: toda baixa, reserva, devolução ou ajuste crítico de estoque deve ocorrer dentro de uma transação de banco de dados usando trava pessimista no registro de estoque.

No Django com PostgreSQL, usar transaction.atomic() em conjunto com select_for_update().

from django.db import transaction

with transaction.atomic():
    estoque = Estoque.objects.select_for_update().get(
        produto=produto,
        filial=filial
    )

    if estoque.quantidade_disponivel < quantidade:
        raise EstoqueInsuficienteError('Estoque insuficiente.')

    estoque.quantidade_atual -= quantidade
    estoque.save()

Essa regra deve ser aplicada principalmente em: venda no PDV, confirmação de pedido online, reserva de marketplace, cancelamento, devolução, ajuste de estoque, inventário e transferência entre filiais.

## 5.2. Reserva de estoque para marketplace

O marketplace não deve simplesmente baixar o estoque definitivo no primeiro clique do cliente. A operação correta é reservar estoque durante o processo do pedido e confirmar a baixa apenas após o pagamento ou confirmação operacional.

Pedido criado: reservar estoque.

Pagamento aprovado: confirmar pedido.

Pedido separado/finalizado: manter baixa definitiva.

Pagamento expirado/cancelado: liberar reserva.

Pedido cancelado: devolver estoque disponível.

O model Estoque deve prever campos separados para quantidade física e quantidade reservada.

quantidade_atual = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3)
quantidade_reservada = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3, default=0)

@property
def quantidade_disponivel(self):
    return self.quantidade_atual - self.quantidade_reservada

## 5.3. Operação em lote e alteração de preços em massa

Supermercados trabalham com milhares de itens. Portanto, a alteração individual de preços não é suficiente. O MVP deve prever uma forma simples de atualização em massa.

Funcionalidades recomendadas:

Importação de planilha Excel ou CSV com código de barras, preço de custo, preço de venda e preço promocional.

Tela de grade para edição rápida dos preços.

Filtro por categoria, marca, fornecedor ou produtos ativos.

Aplicar reajuste percentual em lote, por exemplo: categoria Bebidas +5%.

Aplicar desconto promocional em lote.

Registrar usuário, data, motivo e valores anteriores.

Permitir simulação antes de confirmar a alteração.

Regra de segurança: alterações em massa devem exigir permissão de gerente ou administrador e gerar log de auditoria.

## 5.4. Precisão decimal para produtos pesáveis

Produtos de hortifruti, açougue, padaria e frios exigem quantidades fracionadas. Portanto, campos de quantidade nunca devem ser IntegerField.

Recomendação para quantidades:

quantidade_atual = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3)
quantidade = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3)

Exemplos aceitos: 0,354 kg de carne, 1,250 kg de banana, 0,180 kg de queijo, 2,000 unidades de refrigerante.

Recomendação para valores monetários:

preco_custo = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
preco_venda = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
valor_total = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)

Nunca utilizar FloatField para dinheiro.

## 5.5. Soft delete e inativação segura

Produtos, clientes, fornecedores, usuários e registros com histórico não devem ser excluídos fisicamente do banco. A exclusão deve ser lógica, por inativação.

is_active = models.BooleanField(default=True)
deleted_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True)

Recomendação técnica: criar um Manager padrão para retornar apenas registros ativos nas operações normais do sistema.

class ActiveManager(models.Manager):
    def get_queryset(self):
        return super().get_queryset().filter(is_active=True)

class Produto(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=255)
    is_active = models.BooleanField(default=True)
    deleted_at = models.DateTimeField(null=True, blank=True)

    objects = ActiveManager()
    all_objects = models.Manager()

Regra: PDV e marketplace jamais devem listar produtos inativos. Relatórios e auditoria podem consultar all_objects quando necessário.

## 5.6. Resiliência do PDV em caso de oscilação de conexão

O PDV offline completo ficará para uma fase futura, mas o MVP deve ter uma interface resiliente para evitar travamentos a cada leitura de produto.

Diretrizes para o MVP:

Carregar produtos/preços mais usados em cache local do navegador.

Usar LocalStorage ou IndexedDB para dados básicos de consulta.

Manter carrinho temporário no navegador enquanto a venda está em andamento.

Evitar que cada digitação dependa de uma requisição síncrona lenta.

Exibir alerta visual se a conexão cair.

Não finalizar venda oficialmente sem confirmação do servidor.

Preparar arquitetura para futuro PDV offline com sincronização controlada.

# 6. Revisão recomendada dos modelos de dados

## 6.1. Forma de pagamento separada e pagamento combinado

Uma venda deve aceitar uma ou várias formas de pagamento. Exemplo: R$ 50,00 em dinheiro, R$ 40,00 em Pix e R$ 30,00 no cartão de débito.

Modelo recomendado: Venda possui um ou muitos PagamentoVenda.

class FormaPagamento(models.Model):
    nome = models.CharField(max_length=100)
    tipo = models.CharField(max_length=50)
    ativo = models.BooleanField(default=True)
    permite_troco = models.BooleanField(default=False)
    exige_autorizacao = models.BooleanField(default=False)

class PagamentoVenda(models.Model):
    venda = models.ForeignKey(Venda, on_delete=models.PROTECT, related_name='pagamentos')
    forma_pagamento = models.ForeignKey(FormaPagamento, on_delete=models.PROTECT)
    valor = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2)

## 6.2. Histórico de preço de custo

O preço de custo muda conforme entradas de mercadoria e XML de fornecedores. Se o sistema apenas sobrescrever o preço de custo no cadastro do produto, o histórico de lucro e DRE ficará distorcido.

Regra obrigatória: registrar o preço de custo no momento da entrada e também no momento da venda.

Produto: manter preço de custo atual e preço de venda atual.

Movimentação de estoque: gravar custo unitário da entrada, custo total, fornecedor e nota fiscal.

Item de venda: gravar preço vendido e custo unitário estimado no momento da venda.

Relatórios antigos devem usar valores históricos, nunca apenas o valor atual do cadastro.

class MovimentacaoEstoque(models.Model):
    produto = models.ForeignKey(Produto, on_delete=models.PROTECT)
    quantidade = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3)
    tipo = models.CharField(max_length=30)
    custo_unitario = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, null=True, blank=True)
    custo_total = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=2, null=True, blank=True)
    data = models.DateTimeField(auto_now_add=True)

class ItemVenda(models.Model):
    venda = models.ForeignKey(Venda, on_delete=models.PROTECT, related_name='itens')
    produto = models.ForeignKey(Produto, on_delete=models.PROTECT)
    quantidade = models.DecimalField(max_digits=12, decimal_places=3)
    preco_unitario_venda = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2)
    custo_unitario_no_momento = models.DecimalField(max_digits=10, decimal_places=2, null=True, blank=True)

## 6.3. Auditoria obrigatória

Ações críticas devem gerar log de auditoria para segurança do dono do supermercado.

Alteração de preço individual ou em massa.

Ajuste manual de estoque.

Cancelamento de venda.

Desconto manual.

Estorno financeiro.

Inativação de produto, cliente ou fornecedor.

Alteração de permissões.

Fechamento de caixa.

Cancelamento de pedido online.

Importação de planilha ou XML.

class LogAuditoria(models.Model):
    usuario = models.ForeignKey(User, on_delete=models.PROTECT)
    acao = models.CharField(max_length=100)
    entidade = models.CharField(max_length=100)
    entidade_id = models.CharField(max_length=100, null=True, blank=True)
    dados_anteriores = models.JSONField(null=True, blank=True)
    dados_novos = models.JSONField(null=True, blank=True)
    data = models.DateTimeField(auto_now_add=True)
    ip = models.GenericIPAddressField(null=True, blank=True)

## 6.4. Índices de banco de dados para performance

Campos consultados com frequência devem receber índices para evitar lentidão com milhares de produtos e vendas.

Produto: código de barras, nome, categoria, marca, is_active.

Estoque: produto, filial, quantidade disponível.

Venda: data, número, cliente, caixa, operador, status.

ItemVenda: produto e venda.

PedidoOnline: status, data, cliente.

MovimentacaoEstoque: produto, tipo, data.

Cliente: CPF/CNPJ e telefone.

# 7. Arquitetura técnica recomendada

| Camada | Tecnologia recomendada |
| --- | --- |
| Backend | Python com Django |
| Banco de dados | PostgreSQL |
| Frontend interno | Django Templates + Bootstrap |
| Marketplace futuro | Django Templates inicialmente, podendo evoluir para SPA |
| API futura | Django REST Framework |
| Cache/fila futura | Redis + Celery |
| Relatórios PDF | WeasyPrint ou ReportLab |
| Servidor | VPS Linux com Nginx + Gunicorn |
| Versionamento | GitHub |
| Banco local futuro para PDV offline | A estudar: SQLite/IndexedDB + sincronização controlada |

# 8. Estrutura inicial de apps Django

accounts - usuários, autenticação e permissões.

empresas - empresa, filial e configurações.

produtos - produtos, categorias, marcas, unidades, preços e alteração em massa.

estoque - saldos, movimentações, reservas, inventário e ajustes.

clientes - cadastro e histórico.

fornecedores - cadastro e vínculo com produtos.

vendas - vendas, itens e pagamentos.

pdv - abertura, operação e fechamento de caixa.

financeiro - contas, recebimentos e fluxo básico.

relatorios - relatórios gerenciais.

auditoria - logs de ações críticas.

marketplace - preparação futura para vendas online.

# 9. Backlog atualizado para começar o desenvolvimento

## 9.1. Configuração inicial

Criar projeto Django.

Configurar PostgreSQL.

Configurar variáveis de ambiente.

Criar repositório GitHub.

Criar layout base com Bootstrap.

Criar templates base, menu e autenticação.

## 9.2. Usuários e permissões

Criar model de perfil de acesso.

Criar login/logout.

Criar permissões por módulo.

Criar tela de usuários.

Criar auditoria de login e alterações críticas.

## 9.3. Produtos

Criar categorias, marcas e unidades.

Criar cadastro de produtos.

Implementar is_active e soft delete.

Criar busca por nome e código de barras.

Criar alteração de preços individual.

Criar alteração de preços em massa por planilha ou grade.

Criar histórico de preço.

## 9.4. Estoque

Criar model Estoque com quantidade_atual e quantidade_reservada.

Usar DecimalField com 3 casas decimais.

Criar MovimentacaoEstoque.

Implementar serviço transacional de baixa/reserva/devolução.

Usar select_for_update nas operações críticas.

Criar tela de consulta de estoque.

Criar ajuste de estoque com auditoria.

## 9.5. PDV

Criar abertura de caixa.

Criar tela de venda rápida.

Implementar carrinho temporário no navegador.

Criar busca por código de barras.

Criar múltiplas formas de pagamento.

Criar fechamento de caixa.

Criar cancelamento com permissão e auditoria.

## 9.6. Relatórios básicos

Relatório de vendas por período.

Relatório de estoque baixo.

Relatório de fechamento de caixa.

Relatório de produtos mais vendidos.

Relatório de movimentação de estoque.

# 10. Regras de negócio atualizadas

Não permitir venda de produto inativo.

Não permitir venda acima da quantidade disponível.

Considerar quantidade disponível como quantidade atual menos quantidade reservada.

Baixas de estoque devem ser transacionais.

Produtos pesáveis devem aceitar 3 casas decimais.

Dinheiro e valores financeiros devem usar DecimalField.

Produto com histórico não pode ser excluído fisicamente.

Alteração de preço em massa deve exigir permissão e registrar auditoria.

Cancelamento de venda deve devolver estoque e registrar motivo.

Venda pode ter uma ou várias formas de pagamento.

Histórico financeiro e DRE devem usar custo registrado no momento da operação.

PDV no MVP pode montar carrinho local, mas só finaliza venda com confirmação do servidor.

Marketplace futuro deve reservar estoque antes de confirmar baixa definitiva.

# 11. Fora do MVP inicial

NFC-e e NF-e completas.

TEF.

Integração com balança.

PDV offline completo.

Aplicativo mobile.

Marketplace completo.

Roteirização avançada de entregas.

Clube de vantagens completo.

Integração contábil.

Inteligência artificial para compras.

# 12. Conclusão

Com os ajustes incorporados neste documento, o projeto fica mais seguro para iniciar o desenvolvimento. Os pontos de concorrência de estoque, precisão decimal, soft delete, histórico de custos, pagamento combinado, alteração em massa e auditoria são fundamentais para evitar problemas graves quando o sistema for usado em operação real.

A recomendação é iniciar o desenvolvimento pelo núcleo: usuários, produtos, estoque, PDV, caixa e relatórios básicos. Marketplace, fiscal completo, TEF e PDV offline devem ser planejados para fases posteriores, mas a arquitetura já deve nascer preparada para essa evolução.