MERCAFLOW ERP

Documento de MVP por Fases

Plano de evolução do sistema para construir de forma segura e vendável.

| Projeto | Sistema de Supermercado Completo |
| --- | --- |
| Nome comercial | A DEFINIR |
| Data | 29/06/2026 |
| Preparado para | Deigo Paulo |

# 1. Estratégia de desenvolvimento

O sistema completo é grande. A estratégia recomendada é construir por fases, validando cada núcleo operacional antes de avançar. O objetivo é lançar uma primeira versão funcional e comercialmente útil, depois evoluir para fiscal completo, marketplace, automações e apps mobile.

Princípio Primeiro fazer o núcleo funcionar muito bem: empresa, usuários, produtos, estoque, PDV, caixa e relatórios básicos. Depois expandir para compras, fiscal, financeiro avançado, marketplace e apps.

| Fase | Escopo | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 - Fundação técnica | Projeto Django, PostgreSQL, apps base, autenticação, permissões, multiempresa, soft delete, auditoria, layout base. | Base pronta para desenvolvimento modular. |
| Fase 1 - MVP Operacional Interno | Empresa, filiais, usuários, produtos, categorias, marcas, unidades, estoque, movimentação, clientes, PDV, caixa, pagamentos e relatórios básicos. | Primeira versão utilizável em loja física. |
| Fase 2 - Compras e estoque avançado | Fornecedores, cotações, pedidos de compra, recebimento, XML de entrada, lotes, validade, perdas, inventário e custo histórico. | Controle real de supermercado. |
| Fase 3 - Financeiro e fiscal | Contas a pagar/receber, fluxo de caixa, conciliação, DRE, NFC-e, NF-e, monitor fiscal, XML para contador e contingência. | Gestão profissional e conformidade. |
| Fase 4 - Marketplace | Vitrine, carrinho, checkout, pedidos online, reserva de estoque, separação, embalagem, entrega, retirada, cupons e fidelidade. | Venda online integrada ao estoque e financeiro. |
| Fase 5 - Integrações e automações | TEF, Pix integrado, balança, etiquetas, WhatsApp, marketplaces externos, dashboards avançados, apps mobile. | Diferenciais competitivos fortes. |

# 2. MVP 1 detalhado

| Módulo | Funcionalidades obrigatórias | Critério de aceite |
| --- | --- | --- |
| Autenticação | Login, logout, recuperação de senha, perfis e permissões. | Usuário só acessa módulos permitidos. |
| Empresa/filial | Cadastro de empresa, filial e configurações básicas. | Todas as operações ficam vinculadas à filial. |
| Produtos | CRUD, código de barras, categoria, marca, unidade, preço, status e pesquisa. | Produto pode ser vendido no PDV. |
| Estoque | Saldo, movimentação manual, estoque mínimo, entrada/saída e histórico. | Venda baixa estoque com transação. |
| Clientes | Cadastro básico e identificação no PDV. | Venda pode ser vinculada ao cliente. |
| PDV | Leitura de código, busca, itens, desconto, múltiplos pagamentos e finalização. | Venda finalizada gera estoque, caixa e recibo. |
| Caixa | Abertura, sangria, suprimento e fechamento. | Diferença de caixa calculada. |
| Relatórios | Vendas por período, estoque atual e caixa. | Gestor consegue acompanhar operação básica. |

# 3. O que não entra no MVP 1

Fiscal completo em produção, salvo se for decidido antecipar.

Marketplace completo.

PDV offline completo com sincronização.

TEF integrado e balança real, podendo deixar telas/configurações preparadas.

Apps mobile do separador, entregador e gestor.

BI avançado e automações de compra inteligente.

# 4. Backlog inicial para Codex/programador

Criar repositório e estrutura Django.

Configurar settings por ambiente e PostgreSQL.

Criar apps core, accounts, empresas, produtos, estoque, pdv e financeiro básico.

Criar models base com timestamps, soft delete e auditoria.

Implementar login, perfis e permissões.

Implementar CRUD de produtos com busca por código de barras.

Implementar EstoqueService com select_for_update.

Implementar PDV com venda e pagamentos múltiplos.

Implementar caixa com abertura, sangria, suprimento e fechamento.

Implementar relatórios básicos e testes automatizados.