MERCAFLOW ERP

Checklist de Desenvolvimento

Lista objetiva para iniciar, acompanhar e validar a construção do sistema.

| Projeto | Sistema de Supermercado Completo |
| --- | --- |
| Nome comercial | A DEFINIR |
| Data | 29/06/2026 |
| Preparado para | Deigo Paulo |

# 1. Antes de programar

| Item | Status esperado | Observação |
| --- | --- | --- |
| Nome do sistema | A definir | Pode iniciar como codinome interno Mercaflow ERP. |
| Stack aprovada | Django + PostgreSQL + Bootstrap + Redis/Celery futuro | Evitar trocar tecnologia no meio. |
| Repositório Git | Criado | Com .gitignore, README, branches e padrão de commit. |
| Ambiente local | Configurado | Python, venv, PostgreSQL, variáveis .env. |
| Documentação base | Concluída | Arquitetura, banco, regras, MVP, telas e fluxos. |
| Protótipos | Concluídos para fase de planejamento | Usar como referência visual, não como obrigação pixel-perfect. |

# 2. Checklist técnico inicial

[ ] Criar projeto Django com apps modulares.

[ ] Configurar settings separados: base, dev, prod.

[ ] Configurar PostgreSQL e timezone America/Sao_Paulo.

[ ] Criar BaseModel com id, created_at, updated_at, created_by, updated_by, is_active.

[ ] Criar ActiveManager e AllObjectsManager para soft delete.

[ ] Criar middleware/contexto de empresa e filial.

[ ] Criar permissões por perfil e validação no backend.

[ ] Criar AuditoriaService para ações críticas.

[ ] Criar EstoqueService com transaction.atomic() e select_for_update().

[ ] Criar testes unitários para estoque, venda, permissões e caixa.

# 3. Checklist por módulo

| Módulo | Primeiras tarefas | Testes mínimos |
| --- | --- | --- |
| Accounts | Login, usuário, perfil, permissões. | Usuário sem permissão não acessa rota/tela. |
| Empresas | Empresa, filial, identidade, impressão. | Consulta isolada por empresa/filial. |
| Produtos | Produto, categoria, marca, unidade, preço. | Código de barras único por empresa. |
| Estoque | Saldo, entrada, saída, ajuste e lote. | Não permitir baixa sem saldo disponível. |
| PDV | Venda, item, pagamento, desconto. | Venda baixa estoque e gera caixa. |
| Caixa | Abertura, sangria, suprimento, fechamento. | Não vender sem caixa aberto. |
| Financeiro | Lançamentos básicos e fluxo de caixa. | Venda e compra geram lançamento correto. |
| Fiscal | Estrutura inicial de documentos fiscais. | Salvar status, chave, XML e logs. |

# 4. Checklist de qualidade

Criar migrations revisadas antes de aplicar em produção.

Evitar FloatField para valores financeiros ou quantidades.

Não colocar regra crítica apenas no JavaScript.

Usar transações em operações com estoque, venda, caixa e financeiro.

Criar logs para alterações de preço, estoque e cancelamentos.

Criar testes para concorrência de estoque.

Validar responsividade mínima para desktop, tablet e telas de caixa.

Garantir backup e restauração antes de homologação real.

# 5. Checklist de homologação

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Cadastrar produto e vender no PDV | Venda finaliza e baixa estoque. |
| Tentar vender mais que o estoque | Sistema bloqueia. |
| Pagamento dividido | Sistema aceita e fecha total corretamente. |
| Cancelar venda | Estoque e financeiro são estornados com log. |
| Fechar caixa com diferença | Sistema mostra diferença e exige observação. |
| Alterar preço | Registra histórico e usuário responsável. |
| Produto inativo | Não aparece no PDV/marketplace. |
| Pedido online futuro | Reserva estoque e libera separação após pagamento. |