NOTA TÉCNICA

# Evolução contábil do DeTecServer

Comparação com o módulo Contábil do iSOLIDUS/Intersolid e plano para transformar o pacote gerencial em um motor contábil integrado

Decisão recomendada: Evoluir em duas camadas: primeiro consolidar um razão auxiliar confiável e uma integração auditável com o escritório; depois, se houver decisão comercial e responsabilidade técnica, implementar escrituração completa, fechamentos e geração de obrigações oficiais.

| Documento | Valor |
| --- | --- |
| Sistema analisado | DeTecServer / Deigo Varejo 0.1.16 |
| Referência | Módulo Fiscal e Contábil do Intersolid ERP |
| Escopo | Financeiro, contabilização, fechamento, imobilizado, CIAP e SPED |
| Versão | 1.0 - 15/08/2026 |
| Público | Produto, engenharia, implantação e contabilidade |

# 1. Resumo executivo

O DeTecServer possui uma base financeira e de integração contábil superior a um simples contas a pagar/receber: plano de contas hierárquico, centros de custo, livro financeiro imutável, conciliação, estorno, pacote mensal, API somente leitura, adaptador de exportação e trilha de auditoria. Entretanto, ele ainda não implementa contabilidade formal por partidas dobradas, fechamento por competência, demonstrações contábeis oficiais, ativo imobilizado/CIAP ou geração validada de ECD, ECF e demais escriturações.

Diagnóstico: Hoje o DeTecServer entrega material gerencial para o contador. O iSOLIDUS declara entregar um módulo contábil completo e integrado. A principal evolução é separar definitivamente livro financeiro de razão contábil e criar um motor de contabilização por eventos.

## 1.1 Confiabilidade da comparação

Capacidades do iSOLIDUS confirmadas na página oficial Fiscal e Contábil da Intersolid.

Capacidades do DeTecServer confirmadas no código, modelos, views e documentação do pacote 0.1.16.

Não foram acessados lançamentos, saldos, cadastros, relatórios ou credenciais da empresa usuária.

Não se presume que todos os módulos comercializados pela Intersolid estejam licenciados ou configurados nesta instalação.

# 2. Capacidades declaradas do iSOLIDUS/Intersolid

| Capacidade | Descrição oficial | Valor para o varejo |
| --- | --- | --- |
| Integração operacional | Centraliza informações geradas na operação e automatiza lançamentos | Menos digitação e divergência |
| Pendências | Acompanha operações ainda não contabilizadas | Fechamento controlado |
| Conferência | Relatórios de conferência contábil | Rastreabilidade e auditoria |
| Saldos em aberto | Clientes e fornecedores | Conciliação entre financeiro e contábil |
| Plano de contas | Integrado ao SPED Contábil e FCont | Mapeamento consistente |
| Escriturações | SPED Contábil e FCont; página também declara SPED Fiscal e Contribuições | Redução de retrabalho |
| Ativo imobilizado | Bens, depreciação, CIAP e crédito de ICMS | Controle patrimonial/fiscal |
| Integração fiscal | Módulos Contábil, Fiscal, Inteligência Fiscal e SPED integrados | Origem única de dados |

## 2.1 Aspectos que devemos incorporar

Painel de operações não contabilizadas, com motivo e responsável.

Regras contábeis ligadas aos eventos de venda, compra, estoque, folha/importações, tributos e financeiro.

Relatórios de conferência entre origem operacional, fiscal, financeira e contábil.

Plano de contas com vigência, conta referencial e mapeamentos por empresa.

Controle patrimonial com depreciação e integração ao CIAP.

Fechamento por competência com bloqueio e reabertura auditada.

Geração de arquivos submetida a validadores oficiais e aprovação do contador.

## 2.2 O que melhorar em relação ao modelo tradicional

Contabilidade orientada a eventos e idempotência, sem lançamentos duplicados.

Trilha completa do lançamento até venda, documento fiscal, baixa, item e usuário.

Regras versionadas com data de vigência e simulação antes da ativação.

Separação entre dado gerencial, lançamento contábil e obrigação acessória.

Integração por adapter, permitindo escritório/API/exportação sem acoplar o domínio.

Fechamento reproduzível: snapshot, hash, versão da regra e evidência.

# 3. Situação atual do DeTecServer

| Área | O que já existe | Avaliação |
| --- | --- | --- |
| Plano de contas | Conta hierárquica, natureza, sintética/analítica, empresa e vigência lógica | Boa fundação |
| Centro de custo | Cadastro por empresa e vínculo em contas/livro | Boa fundação |
| Contas a pagar/receber | Cliente/fornecedor, venda/compra, vencimento, baixa e status | Implementado |
| Livro financeiro | Entradas/saídas, origem, estorno e imutabilidade | Implementado; não é razão contábil |
| Conciliação | Referência externa por lançamento | Básica; falta importação/matching |
| DRE/balancete | Relatórios gerenciais sobre fluxo financeiro | Não equivalem a demonstrações contábeis |
| Pacote mensal | ZIP com JSON, CSV, documentos e XMLs | Útil para escritório |
| API contábil | Chave por empresa, leitura mensal e auditoria | Boa integração inicial |
| Adapter de exportação | Contrato, idempotência, status e protocolo | Sem provedor configurado |
| SPED/contabilidade formal | Documentação declara explicitamente que não substitui ECD/ECF/SPED | Lacuna principal |

## 3.1 Pontos fortes

Isolamento por empresa/filial e perfil específico de Contabilidade.

Chave de API exibida uma vez e persistida como hash.

Livro financeiro imutável, com estorno em vez de edição destrutiva.

Exportação idempotente com hash do payload, protocolo e auditoria.

Pacote mensal reúne origem financeira e fiscal, inclusive XMLs armazenados.

Estrutura já preparada para adapter contábil externo.

## 3.2 Limitações críticas

Entrada/saída financeira não produz débito e crédito balanceados.

Conta contábil está vinculada ao lançamento financeiro, mas não existe partida/contrapartida.

Não há diário, razão, lote, histórico padrão, período contábil ou fechamento formal.

DRE atual é gerencial e baseada em recebimentos/pagamentos; não reconhece competência completa.

Não há balanço patrimonial, DMPL, balancete contábil real ou notas de fechamento.

Não há cadastro de ativo, vida útil, método de depreciação, baixa ou transferência.

Não há CIAP, ECD, ECF, EFD ICMS/IPI ou EFD Contribuições gerados e validados.

Não há motor de regras contábeis por evento nem painel de não contabilizados.

# 4. Comparativo funcional

| Função | iSOLIDUS declarado | DeTecServer | Prioridade |
| --- | --- | --- | --- |
| Lançamento automático | Sim | Livro financeiro, sem partida dobrada | P0 |
| Não contabilizados | Sim | Não há fila contábil específica | P0 |
| Plano de contas | Integrado ao SPED/FCont | Hierárquico, sem referencial/vigência | P0 |
| Saldos cliente/fornecedor | Sim | Contas a pagar/receber | P1 |
| Conferência | Relatórios contábeis | Relatórios gerenciais/pacote | P0 |
| Fechamento | Declarado como automatizado | Não formalizado | P0 |
| Diário/Razão/Balanço/DRE | Implícito em módulo completo/SPED | Somente livro e DRE gerencial | P1 |
| Imobilizado/depreciação | Sim | Ausente | P1 |
| CIAP | Sim | Ausente | P1 |
| ECD/FCont | Sim | Ausente | P2 |
| EFD Fiscal/Contribuições | Sim no conjunto fiscal/SPED | Ausente | P2 |
| API para escritório | Não detalhada publicamente | Pacote/API existentes | Vantagem nossa |

Atenção: FCont aparece na descrição comercial da Intersolid, mas a obrigação e os layouts devem ser verificados quanto à vigência e ao regime da empresa. O produto não deve gerar obrigação apenas porque um concorrente a menciona.

# 5. Arquitetura contábil proposta

A solução recomendada é um subdomínio contábil próprio, alimentado por eventos imutáveis dos módulos operacionais. O financeiro continua sendo caixa e liquidação; o contábil passa a representar patrimônio e resultado por competência.

| Componente | Responsabilidade | Entidades principais |
| --- | --- | --- |
| Barramento de eventos | Receber fatos idempotentes | EventoContabilizavel, chave_origem |
| Motor de regras | Transformar evento em partidas | RegraContabil, versao, vigencia |
| Lote contábil | Agrupar, validar, aprovar e postar | Lote, status, competência |
| Razão | Débitos/créditos balanceados e imutáveis | LancamentoContabil, Partida |
| Fechamento | Checklist, bloqueio, snapshot e reabertura | PeriodoContabil, Evidencia |
| Conciliação | Cruzar origem, financeiro, fiscal e banco | ConciliacaoContabil |
| Patrimônio | Bens, depreciação, movimentação e baixa | BemAtivo, Depreciacao |
| Obrigações | Exportadores versionados e validadores | GeracaoObrigacao, EvidenciaValidacao |

## 5.1 Modelo mínimo de partidas dobradas

| Entidade | Campos essenciais | Regra |
| --- | --- | --- |
| LancamentoContabil | empresa, filial, competência, data, histórico, origem, lote | Imutável após postagem |
| PartidaContabil | lançamento, conta, centro de custo, débito, crédito | Apenas um lado por partida |
| LoteContabil | tipo, período, status, totais, aprovador | Débitos = créditos |
| RegraContabil | evento, condições, contas, histórico, vigência, versão | Não alterar regra usada; criar nova versão |
| EventoContabilizavel | tipo, origem_id, payload_hash, ocorrido_em, status | Idempotência por empresa/tipo/origem |

## 5.2 Eventos iniciais

Venda autorizada e cancelada; custo da mercadoria vendida e baixa de estoque.

Entrada de compra, devolução e ajuste de custo/estoque.

Contas a pagar/receber, baixa, juros, multa, desconto e estorno.

Movimento de caixa, sangria, suprimento, quebra e transferência.

Cartão/TEF: venda, taxa, recebível, antecipação, chargeback e liquidação.

Tributos apurados e créditos tributários aprovados.

Aquisição, depreciação, transferência e baixa de ativo.

# 6. Regras e exemplos

| Evento | Débito típico | Crédito típico | Observação |
| --- | --- | --- | --- |
| Venda à vista | Caixa/Bancos | Receita de vendas | Separar tributos conforme política |
| Venda cartão | Recebíveis cartões | Receita de vendas | Taxa reconhecida separadamente |
| CMV | Custo das mercadorias | Estoque de mercadorias | Custo do item na data do evento |
| Compra a prazo | Estoque/Despesa/Ativo | Fornecedores | Com impostos recuperáveis quando aplicável |
| Pagamento fornecedor | Fornecedores | Banco/Caixa | Juros/desconto em partidas próprias |
| Depreciação | Despesa de depreciação | Depreciação acumulada | Por competência e centro de custo |

Nota contábil: As contas acima são exemplos de arquitetura, não parametrização para produção. O plano, a natureza e o tratamento tributário devem ser definidos e aprovados pelo contador de cada empresa.

## 6.1 Competência versus caixa

O relatório atual do DeTecServer mede entradas e saídas realizadas, útil para gestão de caixa. Uma DRE contábil deve reconhecer receitas, custos e despesas na competência correta, ainda que o recebimento ou pagamento ocorra em outro período. O sistema deve manter ambos os eixos e deixar explícita a base de cada relatório.

# 7. Plano de contas e governança

Adicionar conta referencial e natureza normal (devedora/credora).

Adicionar data de vigência e impedir uso de conta sintética em partidas.

Separar plano modelo do plano efetivo da empresa.

Versionar mapeamentos por origem, estabelecimento e regime.

Permitir importação/exportação homologada com o escritório.

Registrar aprovação, alteração, substituição e impacto da regra.

Bloquear exclusão de conta com movimentação; usar inativação.

## 7.1 Matriz de contabilização

| Dimensão | Exemplos |
| --- | --- |
| Origem | Venda, compra, estoque, financeiro, fiscal, patrimônio |
| Evento | Autorização, cancelamento, baixa, estorno, depreciação |
| Condição | Forma de pagamento, categoria, CFOP, filial, operação |
| Destino | Conta débito, conta crédito, centro de custo e histórico |
| Vigência | Início/fim, versão e aprovador |
| Controle | Bloquear, contabilizar, exigir revisão ou ignorar justificadamente |

# 8. Fechamento e conferência

## 8.1 Checklist por competência

Todas as vendas e documentos fiscais conciliados.

Entradas, devoluções e inventário processados.

Caixa, bancos, cartões e adquirentes conciliados.

Contas a pagar/receber comparadas com razão auxiliar.

Eventos não contabilizados zerados ou justificados.

Débitos e créditos balanceados.

Depreciação e CIAP processados quando aplicável.

Tributos e folha importados/conciliados.

DRE, balancete e balanço revisados.

Período fechado com snapshot, hash e aprovação.

## 8.2 Relatórios prioritários

| Relatório | Finalidade | Fase |
| --- | --- | --- |
| Não contabilizados | Impedir fechamento incompleto | P0 |
| Conferência origem x razão | Rastrear divergências | P0 |
| Balancete contábil | Saldos iniciais, débitos, créditos e finais | P1 |
| Diário e razão | Auditoria dos lançamentos | P1 |
| DRE por competência | Resultado contábil | P1 |
| Balanço patrimonial | Posição patrimonial | P1 |
| Conciliação fornecedores/clientes | Comparar auxiliares e razão | P1 |
| Mapa de imobilizado/CIAP | Patrimônio e crédito fiscal | P1 |

# 9. Ativo imobilizado, depreciação e CIAP

A Intersolid destaca essa área como diferencial. O Guia Prático EFD-ICMS/IPI 3.2.2 relaciona cadastro de bens, utilização, plano de contas, centro de custos e registros do Bloco G/CIAP. Portanto, o módulo deve nascer integrado a compras, fiscal, patrimônio e contabilidade.

| Cadastro/rotina | Campos/controles mínimos |
| --- | --- |
| Bem | Código, descrição, documento/item, aquisição, valor, filial, local e responsável |
| Classificação | Conta do ativo, vida útil, método, taxa e residual |
| Movimentação | Entrada, transferência, melhoria, baixa, perda e venda |
| Depreciação | Competência, base, quota, acumulada e partidas |
| Fiscal/CIAP | ICMS creditável, início, parcelas, saídas e vínculo documental |
| Auditoria | Histórico completo e evidência de cálculo |

# 10. SPED e obrigações

| Obrigação | Escopo | Recomendação |
| --- | --- | --- |
| ECD | Escrituração contábil digital, livros e demonstrações | Somente após razão/fechamento maduros |
| ECF | Informações contábeis e fiscais para IRPJ/CSLL | Projeto separado, dependente de regime |
| EFD ICMS/IPI | Documentos, apuração, inventário e CIAP | Integrar com fiscal e patrimônio |
| EFD Contribuições | PIS/Pasep e Cofins | Depende de classificação e apuração homologada |
| FCont | Mencionado pela Intersolid | Verificar vigência; não priorizar por marketing |

Princípio: Gerar arquivo não significa estar em conformidade. Cada obrigação precisa de layout versionado, testes, validador oficial, assinatura/transmissão aplicável, evidência e aprovação do contador.

# 11. Segurança, auditoria e segregação

Perfis separados para operador, financeiro, contador, aprovador e administrador.

Criador do lote não deve ser o único aprovador do fechamento.

Lançamento postado é imutável; correção por estorno e novo lançamento.

Reabertura exige motivo, autorização e lista de impactos.

Pacotes e arquivos oficiais recebem hash e versão do gerador.

Chaves de API rotacionáveis, escopo por empresa e HTTPS obrigatório.

Logs não devem conter dados bancários completos, tokens ou documentos desnecessários.

Retenção e LGPD definidas por tipo documental e obrigação legal.

# 12. Roadmap recomendado

| Fase | Entrega | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0 - Validação | Workshops com contador e matriz de eventos | Escopo e responsabilidades aprovados |
| 1 - Razão | Eventos, regras, lotes, partidas e não contabilizados | Débito=crédito; rastreabilidade total |
| 2 - Fechamento | Períodos, checklist, bloqueio e relatórios | Competência fechada e reproduzível |
| 3 - Conciliação | Bancos, cartões, clientes e fornecedores | Divergências visíveis e tratáveis |
| 4 - Patrimônio | Ativo, depreciação e baixa | Mapa patrimonial validado |
| 5 - CIAP | Crédito e Bloco G | Validação fiscal oficial |
| 6 - Integrações | Adapter para escritório/ERP contábil | Envio idempotente com protocolo |
| 7 - SPED | ECD/EFD/ECF conforme decisão | Arquivo aprovado em PVA e pelo contador |

## 12.1 Prioridades para a próxima versão

Criar EventoContabilizavel, RegraContabil, LoteContabil, LancamentoContabil e PartidaContabil.

Criar painel de não contabilizados e conferência origem x razão.

Distinguir visualmente DRE gerencial de futura DRE contábil.

Adicionar vigência e conta referencial ao plano de contas.

Criar fechamento por competência com reabertura auditada.

Manter o pacote mensal e a API atuais como canal de transição.

# 13. Critérios de aceite

[ ] Todo lançamento contábil possui origem e regra versionada.

[ ] Nenhum lote posta se débitos e créditos divergirem.

[ ] O mesmo evento não é contabilizado duas vezes.

[ ] Conta sintética ou inativa não recebe partida.

[ ] Período fechado bloqueia lançamento retroativo.

[ ] Estorno preserva o histórico e reverte todas as partidas.

[ ] DRE contábil informa regime de competência; fluxo de caixa informa regime de caixa.

[ ] Relatórios reconciliam vendas, compras, fiscal, estoque e financeiro.

[ ] Exportação contém hash, versão e evidência de aceite.

[ ] Contador aprova regras, relatórios e obrigação antes de produção.

# 14. Fontes

Intersolid - Fiscal e Contábil

Intersolid ERP - visão geral e financeiro/contábil

Receita Federal - Perguntas Frequentes da ECD

Receita Federal - ECF

SPED - Guia Prático EFD-ICMS/IPI 3.2.2

SPED - Guia Prático EFD Contribuições

Receita Federal - Orientações IBS/CBS 2026

## 14.1 Evidências internas

Foram analisados no pacote DeTecServer 0.1.16: modelos e serviços de financeiro, plano de contas, centros de custo, livro financeiro, conciliação, exportação contábil, API mensal e documento INTEGRACAO_CONTABIL.md. O próprio documento interno afirma que a entrega atual é gerencial e não substitui SPED, ECD, ECF, apurações, assinaturas ou transmissão.

Controle de responsabilidade: Este documento define arquitetura e produto. Escrituração, tributação, demonstrações e obrigações oficiais exigem validação e responsabilidade técnica do profissional contábil habilitado.