NOTA TÉCNICA

# Integração direta do DeTecServer com a SEFAZ

Análise comparativa do iSOLIDUS, arquitetura proposta, serviços fiscais e roteiro de homologação em Goiás

Decisão recomendada: Implementar um adaptador fiscal próprio no servidor local, começando por NFC-e/NF-e de Goiás em homologação, com catálogo versionado de endpoints e possibilidade futura de trocar por um provedor sem alterar o domínio do ERP.

| Documento | Valor |
| --- | --- |
| Sistema-alvo | DeTecServer / Deigo Varejo — pacote 0.1.16 |
| Referência observada | iSOLIDUS executado em servidor interno, com NFeExpert/ACBr |
| Escopo inicial | NF-e modelo 55 e NFC-e modelo 65 — UF Goiás |
| Versão | 1.0 — 15/08/2026 |
| Classificação | Uso interno — engenharia, implantação e validação contábil |

Este documento não contém certificado, senha, CSC, CNPJ de cliente ou token.

# 1. Resumo executivo

É tecnicamente viável reproduzir no DeTecServer o padrão de comunicação observado no iSOLIDUS. O iSOLIDUS não aparenta depender de uma API REST comercial: ele utiliza componentes fiscais locais e um catálogo de webservices para transmitir XML assinado diretamente aos autorizadores oficiais. O DeTecServer já possui a maior parte do domínio fiscal; a lacuna é o adaptador de transporte oficial e sua homologação operacional.

Conclusão: O trabalho principal não é refazer a emissão fiscal. É implementar a fronteira SEFAZ, endurecer a gestão de endpoints/schemas e provar o comportamento em homologação antes de liberar produção.

## 1.1 Escopo e limites da análise

Análise estática do pacote DeTecServer 0.1.16 fornecido pelo usuário.

Inspeção somente leitura da estrutura do iSOLIDUS disponível no servidor interno.

Validação de serviços e requisitos com páginas oficiais da SEFAZ Goiás e do Portal Nacional da NF-e.

Não foi realizada emissão, captura de tráfego, acesso a certificados ou leitura de credenciais.

A tributação de produtos, CFOP, CST/CSOSN, cBenef, IBS/CBS e regras de negócio deve ser aprovada por contador/consultoria fiscal.

## 1.2 Situação atual

| Área | iSOLIDUS observado | DeTecServer 0.1.16 | Situação |
| --- | --- | --- | --- |
| Transporte SEFAZ | Componente NFeExpert/ACBr e catálogo de URLs | Contrato de adaptador, sem implementação real configurada | Falta implementar |
| XML NF-e/NFC-e | Módulos e schemas presentes | Geração de NF-e/NFC-e já existente | Base pronta |
| Certificado | Pasta/módulo fiscal e SSL | A1 criptografado e assinatura XML local | Base pronta |
| Eventos | Serviços de evento e inutilização catalogados | Contratos para cancelar, consultar e inutilizar | Base pronta |
| Fila/retentativa | Executáveis auxiliares e logs | Fila, lease, backoff e idempotência | Base pronta |
| Homologação | Ambiente configurável | Tela/checklist GO e ambiente separado | Completar evidências |

# 2. O que foi observado no iSOLIDUS

O atalho do usuário aponta para um executável centralizado no compartilhamento do servidor interno. Na mesma instalação existem componentes fiscais, schemas, certificados, arquivos XML e tabelas de endpoints. Isso indica uma arquitetura cliente-servidor em que a emissão fiscal é realizada no ambiente controlado do servidor, e não em cada estação.

## 2.1 Componentes relevantes

| Componente | Papel inferido | Devemos copiar? |
| --- | --- | --- |
| iSOLIDUS.exe / SOL_ERP.exe | ERP e orquestração do processo fiscal | Não; nosso ERP já cumpre esse papel |
| NFeExpert_Embedded.exe / pasta NfeExpert | Motor fiscal local para XML, assinatura e comunicação | Copiar o padrão arquitetural, não o binário proprietário |
| ACBrNFeServicos.ini | Catálogo de autorizadores, ambientes e serviços | Sim, como catálogo próprio versionado e testado |
| IntFrenteNFe.exe | Integração entre frente de caixa e emissão fiscal | Nosso PDV deve falar somente com o servidor local |
| Certificado | Material criptográfico por empresa/filial | Sim, com proteção mais forte e sem pasta aberta |
| NFe / Notas_xml | Schemas, XMLs e artefatos fiscais | Sim, com política de retenção, integridade e acesso |
| Logs | Diagnóstico operacional | Sim, com correlação e mascaramento de dados |

## 2.2 APIs versus componentes

Distinção essencial: ACBr e NFeExpert são bibliotecas/componentes de software. As APIs efetivamente consumidas são os webservices SOAP/XML oficiais da SEFAZ e, quando aplicável, os ambientes nacionais/SVC.

A presença de URLs oficiais no catálogo do iSOLIDUS sustenta a conclusão de integração direta. Não foi encontrada evidência estática suficiente de um gateway REST de terceiro no caminho de autorização. Essa conclusão deve ser tratada como de alta confiança, mas uma captura de tráfego durante uma emissão seria a confirmação definitiva.

## 2.3 Práticas interessantes para incorporar

Execução fiscal centralizada no servidor local, isolando certificado e comunicação do PDV.

Catálogo por UF, ambiente, documento e serviço, com fallback controlado.

Separação física/lógica de schemas, XMLs autorizados, temporários e logs.

Ferramenta de diagnóstico de status da SEFAZ e validade do certificado.

Processos auxiliares para fila, atualização e recuperação após falhas.

Operação offline/contingência sem perder rastreabilidade da posterior transmissão.

## 2.4 Melhorias sobre o padrão observado

Não armazenar certificado e senha em pasta compartilhada; usar criptografia por aplicação e ACL mínima.

Não depender de arquivo de endpoints antigo distribuído manualmente; criar catálogo versionado com fonte, vigência e teste automático.

Não acoplar o ERP a um único componente fiscal; preservar a interface de adaptador já existente.

Usar logs estruturados com correlation_id, idempotency_key, cStat e latência, sem registrar senha, CSC ou chave privada.

Bloquear produção por feature flag até a homologação técnica e fiscal estar aprovada.

# 3. APIs e webservices necessários

Para Goiás, a integração direta deve consumir os webservices versão 4.00 publicados no Portal Nacional. O mesmo conjunto atende NF-e e NFC-e conforme regras do autorizador e do modelo do documento.

| Serviço | Finalidade | Prioridade | Sufixo GO |
| --- | --- | --- | --- |
| NFeStatusServico4 | Verificar disponibilidade do autorizador | Obrigatório operacional | /NFeStatusServico4?wsdl |
| NFeAutorizacao4 | Enviar lote/documento para autorização | Obrigatório | /NFeAutorizacao4?wsdl |
| NFeRetAutorizacao4 | Obter resultado de lote assíncrono quando aplicável | Implementar por compatibilidade | /NFeRetAutorizacao4?wsdl |
| NFeConsultaProtocolo4 | Consultar situação pela chave | Obrigatório para recuperação | /NFeConsultaProtocolo4?wsdl |
| NFeRecepcaoEvento4 | Cancelar e registrar outros eventos | Obrigatório para cancelamento | /NFeRecepcaoEvento4?wsdl |
| NFeInutilizacao4 | Inutilizar intervalo de numeração | Obrigatório | /NFeInutilizacao4?wsdl |
| CadConsultaCadastro4 | Consultar cadastro do contribuinte | Útil; não bloquear emissão sem regra | /CadConsultaCadastro4?wsdl |

## 3.1 Endereços oficiais de Goiás

Base de produção: https://nfe.sefaz.go.gov.br/nfe/services  |  Base de homologação: https://homolog.sefaz.go.gov.br/nfe/services

Regra de implementação: Nunca espalhar URLs pelo código. Resolver serviço, UF e ambiente por catálogo; registrar a fonte oficial e permitir atualização segura sem nova compilação do PDV.

## 3.2 QR Code e consulta NFC-e

| Ambiente | URL vigente observada na fonte de 2025 |
| --- | --- |
| Produção | https://nfeweb.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe |
| Homologação | https://nfewebhomolog.sefaz.go.gov.br/nfeweb/sites/nfce/danfeNFCe |

O Informe Técnico 2025.003 alterou os endereços do QR Code de Goiás. URL divergente pode provocar rejeição 395. O DeTecServer já contém esses endereços no perfil GO, o que é positivo; ainda assim, eles devem ser protegidos por testes de regressão e revisão de vigência.

## 3.3 Serviços de contingência

O Portal Nacional relaciona Goiás à SVC-RS para contingência da NF-e quando formalmente ativada. A aplicação não deve alternar para SVC por iniciativa própria: deve respeitar o tipo de emissão, a ativação oficial, as regras do MOC e o retorno do autorizador. A contingência offline da NFC-e (tpEmis=9) é outro mecanismo e exige transmissão posterior dentro do prazo normativo.

## 3.4 API opcional: Distribuição DF-e

O serviço nacional NFeDistribuicaoDFe (versão 1.00) é útil para ciência/manifestação e download de documentos destinados à empresa. Não é necessário para a primeira entrega de emissão, mas deve constar do roadmap para entrada automática de compras e manifestação do destinatário.

# 4. Arquitetura proposta

A implementação deve aproveitar o contrato sefaz_adapter_contract_v1 já presente no sistema. O PDV solicita a emissão ao servidor; o servidor gera, valida, assina, transmite, persiste o protocolo e devolve um estado confiável. O cliente nunca recebe a senha do certificado.

| Camada | Responsabilidade | Implementação sugerida |
| --- | --- | --- |
| Domínio fiscal | Regras, XML, chave, séries, estados | Manter apps/fiscal existente |
| Assinatura | XMLDSig com certificado A1 | Reusar assinatura local; adicionar testes com vetores conhecidos |
| Catálogo | UF/ambiente/serviço/versão/vigência | Novo módulo versionado e atualizável |
| Transporte SOAP | mTLS, SOAP 1.2, timeout, parse | Novo adapter direto SEFAZ |
| Orquestração | Idempotência, fila e consulta pós-timeout | Reusar fila existente e endurecer máquina de estados |
| Observabilidade | Logs, métricas, alertas e evidências | Novo painel técnico fiscal |
| Provedor alternativo | Fallback comercial opcional | Segundo adapter, sem alterar domínio |

## 4.1 Fluxo de autorização

Validar cadastro, série, numeração, tributação e ambiente.

Gerar XML NF-e/NFC-e 4.00 e validar contra XSD vigente.

Assinar infNFe com o certificado A1 e validar a própria assinatura.

Consultar NFeStatusServico4 quando a política operacional exigir.

Transmitir com chave de idempotência e timeout finito.

Em resposta conclusiva, persistir cStat, xMotivo, protocolo e XML processado.

Em timeout/resultado incerto, não reenviar cegamente: consultar NFeConsultaProtocolo4.

Liberar DANFE/NFC-e apenas segundo o estado autorizado ou contingência válida.

## 4.2 Máquina de estados mínima

| Estado | Significado | Próxima ação permitida |
| --- | --- | --- |
| RASCUNHO | Dados ainda editáveis | Validar e gerar |
| PRONTO | XML válido e pronto para assinatura/transmissão | Assinar/transmitir |
| TRANSMITINDO | Lease ativo; impede duplicidade | Aguardar ou recuperar lease |
| PENDENTE_CONSULTA | Resposta incerta/assíncrona | Consultar protocolo |
| AUTORIZADO | Protocolo recebido e XML processado salvo | Imprimir, cancelar |
| REJEITADO | cStat conclusivo sem autorização | Corrigir conforme regra |
| CONTINGENCIA | Emissão offline permitida | Imprimir e transmitir posteriormente |
| CANCELADO | Evento homologado | Somente consultar/auditar |

# 5. Requisitos técnicos

## 5.1 Comunicação e segurança

SOAP 1.2 e XML conforme namespaces oficiais; não tratar WSDL como contrato imutável.

TLS com certificado ICP-Brasil; validar cadeia, hostname e período de validade.

Certificado A1 e senha criptografados com chave fora do banco; rotação e acesso mínimo.

Timeouts separados para conexão e leitura; circuit breaker sem mascarar rejeições fiscais.

Proteção contra XXE e limites de tamanho ao interpretar XML.

Nunca registrar XML completo indiscriminadamente; aplicar política de acesso e retenção.

Relógio do servidor sincronizado; emissão fiscal depende de data/hora coerentes.

## 5.2 Dependências

O pacote atual já inclui cryptography e lxml, suficientes para boa parte da assinatura e processamento XML. Para transporte, pode-se usar um cliente HTTP controlado com envelopes SOAP explícitos ou biblioteca SOAP madura, desde que seja possível controlar mTLS, namespaces, timeouts e logging. A escolha deve ser validada com testes reais de homologação; não é necessário incorporar os binários ACBr/NFeExpert.

## 5.3 Contrato do adaptador

| Método | Entrada essencial | Saída normalizada |
| --- | --- | --- |
| status_servico | UF, ambiente, modelo | cStat, motivo, tempo médio |
| transmitir | documento, XML assinado, idempotency_key | AUTORIZADO/REJEITADO/PENDENTE, protocolo |
| consultar | chave, ambiente | situação, protocolo e XML de retorno |
| cancelar | chave, protocolo, justificativa | evento e protocolo |
| inutilizar | CNPJ, ano, modelo, série e faixa | protocolo de inutilização |

# 6. Lacunas identificadas no DeTecServer

| Lacuna | Impacto | Ação |
| --- | --- | --- |
| FISCAL_SEFAZ_ADAPTER vazio | Sem transmissão real | Criar integracoes_fiscais.sefaz_direta_go.Adapter |
| Sem cliente SOAP oficial | Contrato existe, transporte não | Implementar envelope, mTLS e parsers |
| Catálogo de endpoints embutido/parcial | Risco de URL obsoleta | Catálogo versionado, fonte e vigência |
| Schemas dependem de instalação externa | Pode validar versão errada | Pacote assinado/hash e atualização controlada |
| Homologação ainda simulável | Falso senso de prontidão | Separar simulação de evidência oficial |
| Sem teste de interoperabilidade | Falha só aparece em produção | Suite homologação GO com respostas reais |
| Campos IBS/CBS preparados | Mudanças continuam ocorrendo | Acompanhar NT/IT vigentes e tabelas |

Achado positivo: O sistema já modela certificado criptografado, série, contingência, inutilização, consulta, fila, idempotência, assinatura local, schemas e homologação. A implementação deve preservar essa base e preencher a lacuna do adaptador.

# 7. Plano de implementação

| Fase | Entrega | Critério de saída |
| --- | --- | --- |
| 0 — Governança | Responsáveis, contador, credenciamento e matriz de ambientes | Dono técnico e fiscal definidos |
| 1 — Catálogo | Serviços GO produção/homologação, QR Code e SVC | Testes com fontes oficiais |
| 2 — Transporte | SOAP 1.2, mTLS, status e parser comum | Status Serviço homologação responde |
| 3 — Autorização | NF-e/NFC-e, consulta pós-timeout | Documento homologado e XML processado |
| 4 — Eventos | Cancelamento, inutilização e consulta | Protocolos persistidos e auditáveis |
| 5 — Contingência | NFC-e offline e NF-e SVC controlada | Cenários e prazos aprovados |
| 6 — Operação | Painel, alertas, runbook, backup e retenção | Teste de recuperação aprovado |
| 7 — Produção | Feature flag por filial | Go/no-go formal e emissão assistida |

## 7.1 Ordem recomendada de entrega

NFC-e Goiás em homologação: status, autorização síncrona, QR Code e consulta.

Recuperação de timeout e fila automática.

Cancelamento e inutilização.

Contingência offline NFC-e com transmissão posterior.

NF-e modelo 55 e retorno de lote quando aplicável.

SVC-RS e distribuição DF-e como evolução controlada.

# 8. Plano de testes e homologação

## 8.1 Testes automatizados

Assinatura XML: digest, canonicalização, referência Id e certificado correto.

Validação XSD por versão; XML inválido nunca chega ao transporte.

Parsing de cStat conhecidos, rejeições, falhas SOAP e XML inesperado.

Idempotência: duas solicitações não geram duas autorizações.

Timeout após envio: transição para consulta, sem reenvio cego.

Catálogo: todos os serviços têm produção/homologação e fonte vigente.

QR Code GO: URL, CSC, hash e rejeição 395 coberta por regressão.

Segurança: segredo não aparece em logs, exceções ou backups comuns.

## 8.2 Cenários oficiais em homologação

| Cenário | Resultado esperado |
| --- | --- |
| Status do serviço | cStat de serviço em operação ou indisponibilidade tratada |
| NFC-e válida | Autorização, protocolo, XML processado e DANFE correto |
| NFC-e rejeitada | cStat/xMotivo exibidos sem marcar como autorizada |
| Consulta por chave | Reconciliação do estado local com a SEFAZ |
| Cancelamento | Evento assinado, protocolo e estado CANCELADO |
| Inutilização | Faixa inutilizada sem reutilização posterior |
| Timeout artificial | PENDENTE_CONSULTA e recuperação sem duplicidade |
| Contingência NFC-e | DANFE em contingência e transmissão posterior auditada |

## 8.3 Critérios de go/no-go

Certificado, IE, credenciamento e CSC confirmados pela empresa.

Contador aprovou parametrização tributária e amostras de produtos.

Todos os serviços críticos passaram em homologação oficial.

Fila, consulta pós-timeout e recuperação após reinício foram testadas.

Backup/restauração preserva XMLs, protocolos e auditoria.

Monitoramento e suporte possuem runbook e responsáveis.

Produção ativada por filial, com janela assistida e plano de reversão.

# 9. Observabilidade e operação

| Indicador | Uso |
| --- | --- |
| sefaz_requests_total por serviço/cStat | Volume e distribuição de respostas |
| sefaz_latency_seconds | Lentidão por serviço e ambiente |
| fila_fiscal_pendente | Backlog operacional |
| documentos_pendente_consulta | Risco de estado incerto |
| certificado_dias_para_vencer | Renovação preventiva |
| rejeicoes_total por cStat | Detectar regressões e cadastro incorreto |
| contingencia_aberta | Acompanhar transmissão dentro do prazo |

## 9.1 Log mínimo por tentativa

timestamp, ambiente, UF, modelo, serviço, correlation_id, idempotency_key, chave mascarada, tentativa, duração, HTTP status, cStat e xMotivo sanitizado. Nunca incluir senha do A1, chave privada, CSC completo ou credenciais de provedor.

# 10. Riscos e decisões

| Risco | Nível | Tratamento |
| --- | --- | --- |
| Mudança de endpoint/schema/NT | Alto | Catálogo versionado, monitoramento de publicações e testes |
| Duplicidade após timeout | Alto | Idempotência, lease e consulta por chave |
| Vazamento do certificado/CSC | Alto | Criptografia, ACL, segredo fora de logs e rotação |
| Tributação incorreta | Alto | Validação contábil e regras versionadas |
| Indisponibilidade SEFAZ | Médio/alto | Fila, contingência válida, SVC controlada e runbook |
| Acoplamento a biblioteca | Médio | Contrato de adapter e testes de conformidade |
| Produção sem evidência | Alto | Feature flag e gate formal |

## 10.1 Decisão: direto ou provedor fiscal

| Critério | Direto SEFAZ | API de provedor |
| --- | --- | --- |
| Custo por emissão | Sem tarifa do integrador | Pode ter mensalidade/volume |
| Manutenção normativa | Responsabilidade nossa | Maior parte delegada |
| Controle | Máximo | Dependência contratual |
| Prazo inicial | Maior | Geralmente menor |
| Portabilidade | Alta se adapter bem projetado | Alta se contrato interno preservado |

Recomendação: Implementar o adapter direto para Goiás, mas manter o contrato neutro. Assim, um provedor poderá ser adicionado depois como segundo adapter, sem reescrever o ERP.

# 11. Nota técnica de implementação

## 11.1 Nome e localização sugeridos

Pacote: integracoes_fiscais.sefaz_direta_go. Classe pública: Adapter. Submódulos sugeridos: catalogo.py, soap.py, certificados.py, parsers.py, envelopes.py, codigos.py e tests/. A configuração permanece FISCAL_SEFAZ_ADAPTER=integracoes_fiscais.sefaz_direta_go.Adapter.

## 11.2 Princípios obrigatórios

O adapter não recalcula impostos; recebe XML fechado pelo domínio fiscal.

A assinatura pode permanecer local no ERP; o adapter declara assina_xml=False.

Toda chamada é correlacionada e idempotente.

Resposta incerta nunca é convertida em rejeição ou novo envio automático.

cStat e xMotivo originais são persistidos junto ao resultado normalizado.

Produção exige configuração explícita e evidência de homologação.

## 11.3 Definition of Done

☐ Adapter passa no comando validar_adaptador_sefaz --exigir-eventos --estrito.

☐ Suite unitária e integração em homologação passam sem segredos no repositório.

☐ NFC-e GO autorizada, consultada e cancelada em homologação.

☐ Inutilização homologada e bloqueio de reutilização comprovado.

☐ Timeout e reinício do servidor não geram duplicidade.

☐ Documento técnico, runbook e evidências anexados à versão.

☐ Aprovação do contador e responsável pela empresa registrada.

# 12. Fontes e referências

Portal Nacional NF-e — Relação de Serviços Web

Portal Nacional NF-e — Serviços de homologação

MOC 7.0 — Visão Geral

SEFAZ Goiás — NFC-e

SEFAZ Goiás — Documentos Fiscais

SEFAZ Goiás — Endereços versão 4.0 em homologação

Informe Técnico 2025.003 — alteração URL QR Code GO

Portal Nacional — Informes Técnicos vigentes

## 12.1 Evidências internas analisadas

iSOLIDUS: atalho para servidor interno, executáveis NFeExpert/IntFrenteNFe, arquivos ACBrNFeServicos.ini/ACBrMDFeServicos.ini, pasta de schemas/XML e configuração SEFAZ UF=GO em ambiente 1. DeTecServer: pacote 0.1.16, apps/fiscal, contrato sefaz_adapter_contract_v1, certificado A1 criptografado, assinatura XML local, fila, contingência, consulta, cancelamento, inutilização e perfil fiscal GO.

Controle de atualização: Endpoints, schemas, NTs e tabelas fiscais são dados mutáveis. Confirmar novamente as fontes oficiais antes de implementar e antes de cada release de produção.